安全评价业务网上公开信息表

| 机构名称 | 河北汇正工程技术有限公司 |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（冀）-026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程（一期）安全设施验收评价 |  |  | 项目规模 |  |  | 50万吨/年 |  |
| 业务范围 | 2a |  |  | 合同期限 |  |  | 2024.4.16至项目完成 |  |
| 项目类别 | 验收评价 |  |  | 报告提交时间 |  |  | 2024.9 |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组长 |  |  | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 严宏浩 |  |  | 刘振耀 |  |  | 张洁净 |  |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 |  |  |  |  |  | 报告审核人 |  |
|  | 第一章 概述 |  |  |  |  | 严宏浩 | 赵学丽 |  |
|  | 第二章 建设项目概况 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
|  | 第三章 危险、有害因素辨识与分析 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
|  | 第四章 评价单元划分和评价方法选择 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
|  | 第五章 定性定量评价 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
|  | 第六章 危险、有害因素安全控制措施评价 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
|  | 第七章 补充的安全对策措施及建议 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
|  | 第八章 评价结论 |  |  |  |  | 严宏浩 |  |  |
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 |  | 注册安全工程师 |  |  |  | 技术专家及技术人员 |  |
|  | 姓名 | 从业识别卡号 | 姓名 |  | 注册证号 |  | 姓名 | 专业 |
|  | 严宏浩 | S011041000110202001657 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杨庆元 | 1600000000200261 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尚伟 | S011041000110202001508 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刘志龙 | 1800000000200209 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张盼 | 1700000000300383 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张宁 | S011011000110193000233 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鲁伟静 | 1600000000300374 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 |  | 勘察时间及任务 |  |  |  | 现场勘察照片 |  |
|  | 严宏浩、尚伟 |  | 2024.4.25-4.26现场勘查 |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 承德承钢黑山矿业有限公司隶属于河北钢铁集团矿业有限公司，属于国有企业。黑山铁矿位于河北省承德市北31km处，行政区划隶属承德县高寺台镇王营村管辖。 2020年Ⅱ号采场露天开采结束准备转入井下开采，露采结束时坑底标高840m。 黑山铁矿Ⅱ号采场露天转地下开采工程于2019年11月14日获得河北省发展和改革委员会项目核准批复，在相继完成了项目可行性研究及安全预评价工作后，委托中冶沈勘工程技术有限公司于2020年10月编制完成了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程初步设计》及《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施设计》。《安全设施设计》于2020年8月通过了河北省应急管理厅组织的专家审查会。2020年11月10日，河北省应急管理厅出具了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施设计》的批复（冀应急函〔2020〕205号）。 中冶沈勘工程技术有限公司于2023年7月编制了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程重大变更设计》及《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施重大变更设计》。2023年8月27日，河北省应急管理厅出具了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施重大变更设计》的批复（冀应急函〔2023〕187号）。主要变更内容为：将750m平硐运输方式变更为无轨运输，对矿山的通风系统进行变更设计；按照新的规程、规范以及规范性文件的要求对供配电系统、监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统、井下供水和消防系统进行补充完善；同时对重大变更设计增加的基建工程、基建进度计划、劳动定员、投资概算等相关内容进行相应调整，用于指导矿山建设及生产。 设计分两期建设，其中一期开采对象为750m标高以上的矿体（840m以上为露天采场挂帮矿体）。 一期井下设900m、750m中段两个中段，设825m辅助中段。在750m～900m中段之间每隔12.5m的高度设一分段。一期先开采挂帮矿体，首采900m中段。 目前露天转井下一期开采基建工程已全部竣工。一期采用平硐-溜井-辅助斜坡道开拓方案。开拓工程主要包括750m平硐、辅助斜坡道、无轨作业分段、溜井、进风天井、回风天井、回风井等。设计生产规模为50×104t/a，采矿方法主要为无底柱分段崩落采矿法，远离矿体群的较薄单独矿脉采用浅孔留矿采矿法。本次为露天转井下一期开采工程安全设施验收评价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查存在的问题 | 辅助斜坡道口缺少井巷名称标志牌。 825m～900m回风天井井口缺少安全出口标高标志牌。 井下部分配电室入口缺少“非工作人员禁止入内”的安全警示标志。 750m平硐内个别压风供水自救装置安装位置不规范，不利于设施取用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改完成 情况 | 已全部整改完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告结论 | 通过资料审核和现场检查，承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程（一期）遵照和执行了国家、地方有关安全生产法律法规、标准规范的要求，按设计完成了基建工程量，做到了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过符合性评价，逐项检查评价安全设施符合性及有效性，建设项目安全设施符合安全设施设计的要求，安全设施有效，运行良好，具备验收条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |